Nereid Engine 기술 검토서

엔진 구현과 상세 전투 규칙 및 통합 기준

프로그래머 4명이 같은 규칙으로 게임을 구현하기 위한 검토 문서다. 공통 엔진·에디터·렌더링 범위와 전투 판정, 배 전환, 담당 간 연결 및 완료 기준을 다룬다. 게임의 콘셉트와 시각 참고는 별도 게임 기획서를 따른다.

| 구분 | 기준 |
| --- | --- |
| 버전 | v1.0 / 2026년 10월 1일 |
| 대상 | 엔진 1명 / 렌더 1명 / 콘텐츠 2명 |
| 게임 구조 | 배 3척 / 세 페이즈 / 충격파에 의한 두 번의 배 이동 |
| 작업 환경 | Windows / DirectX 11 / 팀 공통 RTX 3060 |
| 목표 | 초기 FHD 60FPS 목표 / 성능 기준은 조정 가능 |
| 일정 | 내부 완료 목표 12월 16일 / 최종 발표 12월 18일 |

검토 방법

확정은 사용자와 합의한 방향이다. 제안은 검토할 구현안이며 승인 전 확정 규칙이 아니다. 미정은 결정이 필요한 부분이다. 문서 작성 자체를 승인으로 간주하지 않는다. A 공통 엔진부터 한 항목씩 역할·범위·예외·테스트를 확인하고 사용자 확인 후 다음 항목으로 넘어간다.

구성

A 공통 엔진 구현 범위
B 에디터와 디버깅
C 렌더링과 환경 기술
D 상세 전투 규칙 D01부터 D10
E 담당 경계와 공통 연결
F 데이터와 에셋 규격
G 통합 작업과 검증
H 결정 기록과 변경 관리

최신 기준

강 공격은 같은 공격 입력으로 이어지는 약·약·강 콤보의 마지막 공격이며 별도 키가 없다. 구르기는 Shift, 패링은 E, 궁극기는 R이다. 물기둥은 안전 운반 장치가 아니라 충격파로 다음 배에 날려 보내는 연출이다. 에셋 구매 예산은 미정이다.

A 공통 엔진 구현 범위

개발 원칙

엔진 담당이 공통 엔진을 새로 구현하고 오류의 위치와 원인을 이해할 수 있는 구조를 만든다. SherlockEngine은 필요한 기능을 검토해 선택적으로 가져오는 참고 공간이다. 실제 엔진 구현은 별도 작업공간에서 진행하며 도입 대상은 미정이다. 엔진, 게임 프레임워크와 콘텐츠의 책임을 구분한다.

| 영역 | 초기 구현 범위 제안 | 검증 결과 |
| --- | --- | --- |
| Core | Window DX11 초기화 실행 루프 Time Input | 입력과 프레임 갱신 동작 |
| Scene | Scene Object Component 생명주기 Transform Camera | 여러 오브젝트와 장면 전환 |
| Resource | 모델 텍스처 셰이더 재질 로딩 캐시 오류 처리 | 중복 로딩과 실패 원인 확인 |
| Animation | Skeleton Clip 재생 블렌딩 이벤트 전달 | 캐릭터 동작 전환과 판정 이벤트 |
| Collision | 단순 도형 Ray Layer Trigger Hit Event | 공격 판정과 탈출 구역 감지 |
| Data | 씬 전투 수치 재질 환경 값 저장·로드 | 코드 수정 없이 값 변경 |
| Framework | 캐릭터 카메라 락온 피해 무적 보스 상태 연결 | 콘텐츠가 사용하는 공통 경계 |

공통 기능과 콘텐츠의 경계

엔진은 입력 상태, Transform, 리소스와 애니메이션 재생, 충돌 결과를 제공한다. 플레이어 담당은 행동 전환과 공격 규칙을, 보스 담당은 촉수 패턴과 페이즈·탈출 흐름을 구성한다. 렌더 담당은 재질·조명·효과와 스키닝 렌더 처리를 맡는 분담안을 사용한다.

병렬 개발을 위한 첫 제공 항목

오브젝트 생성·갱신·제거, Transform 읽기·쓰기, 입력 조회, 시간 조회와 디버그 표시를 먼저 제공한다. 리소스·애니메이션과 충돌은 단계별로 추가한다. 초기에는 임시 모델과 단순 판정으로 콘텐츠가 이동·카메라·보스 상태를 구현하고, 실제 기능이 준비되면 연결한다.

계약과 오류 추적

인터페이스 이름보다 소유자, 호출 시점, 수명과 오류 처리를 먼저 합의한다. 리소스 실패 시 경로를 기록하고, 애니메이션 누락과 상태 전환을 로그로 남긴다. 충돌과 애니메이션 이벤트가 어느 프레임에 전달되는지 확인할 수 있어야 한다. 공간 분할과 외부 물리 엔진 도입은 필요 시 판단한다.

B 에디터와 디버깅

에디터의 사용자 작업

콘텐츠 담당이 코드를 수정하지 않고 모델을 배치하고, 갑판·보스 위치와 전투 수치를 조정한 뒤 저장할 수 있도록 한다. 새로운 공격 로직은 코드에서 구현하고, 기존 기능의 배치와 매개변수는 에디터에서 편집한다.

| 기능 | 필수 범위 | 완료 확인 |
| --- | --- | --- |
| Hierarchy | 오브젝트 목록과 선택 / 부모 관계 확인 | 선택 대상과 Inspector 일치 |
| Inspector | 위치 회전 크기 / 전투 수치 숫자 편집 | 실행 결과와 저장값 일치 |
| Gizmo | 마우스 이동 회전 크기 조정 | Transform과 숫자 입력 동기화 |
| 모델 선택 | 모델 목록 또는 파일 선택 후 배치 | 잘못된 경로 오류와 재선택 |
| 저장·로드 | 씬 배치와 전투 설정 보존 | 재실행 후 같은 상태 복원 |
| Debug Draw | 충돌 영역 Ray 트리거와 이동 경로 | 게임 판정과 표시 위치 일치 |
| 로그 | 정보 경고 오류 / 리소스·상태 전환 | 문제 발생 객체와 원인 추적 |

라이브러리 선정안

Dear ImGui를 UI에, ImGuizmo를 3D 기즈모에 사용하는 안을 채택한다. 엔진이 오브젝트 선택, 행렬 변환, 변경값 반영과 저장을 연결한다. 다른 라이브러리는 엔진 담당이 우선 선정하고 팀 회의에서 변경 내용을 반영한다.

전투와 전환 디버깅

공격·피격 영역을 구분하고, 활성 시간·구르기 무적·패링 허용 시간·충돌 결과를 확인한다. 보스는 현재 패턴, 촉수 HP, Stagger와 전환 이유를 표시한다. 탈출은 활성 구역, 제한 시간, 현재 배, 경로·착지점을 표시한다. 이 기능을 엔진 기술 설명과 시연에 활용한다.

구현 순서 제안

오브젝트 목록과 숫자 편집, 로그·충돌 표시를 먼저 연결한다. 이어 저장·로드와 모델 선택, 기즈모를 추가한다. 애니메이션 이벤트와 전투·배 전환 디버그를 통합한다. 상세 Profiler, Hot Reload, 리소스 의존성 시각화와 고급 재질·애니메이션 도구는 추가 목표로 둔다.

C 렌더링과 환경 기술

시각적 우선순위

바다와 폭풍을 가장 중요하게 보여 준다. 큰 파도, 비, 안개와 번개가 젖은 갑판·기계 크라켄의 재질과 함께 읽혀야 한다. 효과를 늘리는 것보다 촉수의 예고, 코어와 탈출 구역이 식별되는 장면을 우선한다. 초기 성능 기준은 팀 공통 RTX 3060의 FHD 60FPS이며 변경 가능하다.

| 등급 제안 | 기능 묶음 | 장면에서의 목적 |
| --- | --- | --- |
| 필수 | 외부 모델 재질 텍스처 Skeletal Skinning | 캐릭터 크라켄 배를 표시 |
| 필수 | PBR / Directional Light / Shadow Map PCF | 재질 구분과 갑판 접지감 |
| 필수 | HDR Tone Mapping | 어두운 장면과 번개 밝기 대비 |
| 필수 | Ocean Vertex Wave Normal Fresnel | 큰 파도와 수면 디테일 |
| 필수 | Rain Distance Fog / 물기둥 효과 | 폭풍 분위기와 핵심 탈출 기믹 |
| 목표 | Bloom Reflection Foam Wet Surface | 번개 발광과 젖은 환경 강화 |
| 추가 | GPU Particle SSAO CSM IBL | 성능·깊이·그림자 품질 개선 |
| 후순위 | FFT Ocean Volumetric Fog Cloud Refraction | 기본 전투와 성능 확보 후 검토 |

결정할 기술 선택

Forward와 Deferred, 초기 Particle의 CPU·GPU 방식, 수면 반사 방식과 그림자 범위는 미정이다. 이전 문서에서 CSM의 등급이 혼재했으므로 이번 문서에서는 추가 목표 제안으로 정리하고 렌더 담당과 확정한다. 위 기술 우선순위 전체는 렌더 담당의 학습 범위와 함께 승인한다.

환경 이벤트의 공통 연결

번개, 선체 파괴와 물기둥은 콘텐츠의 이벤트가 렌더·소리·카메라에 전달되는 방식으로 묶는 안을 제안한다. 물기둥의 이동 판정과 시각 효과는 분리하고, 효과가 늦게 준비되어도 임시 표시로 전환 흐름을 검증한다.

완료 기준

최악 조건으로 비·물기둥·촉수·조명을 함께 실행해 프레임 시간을 확인한다. 환경 효과가 공격 신호를 가리지 않는지 검토한다. 기능별 CPU·GPU 비용 측정 방식은 미정이며, 렌더 담당과 엔진 담당이 최소 측정 항목을 정한다.

D 상세 전투 규칙 경직과 약점

D01 Stagger와 Groggy

현재 기준  Stagger는 HP와 별개인 경직 누적 게이지다. 가득 차면 Groggy로 코어가 열린다. 약 공격보다 콤보 마지막 공격, 패링·촉수 무력화에 큰 보상을 주고 총은 낮게 설정한다.

결정할 질문  시간 경과로 감소하는가? 감소 시작 지연과 속도는? Groggy 진입·종료 중 언제 초기화하는가? Groggy 중 추가 축적을 받는가?

검토 제안  초기에는 자연 감소 없이 검증하고 Groggy 종료 때 0으로 초기화하는 안을 비교한다. Groggy 중에는 추가 축적을 중단하는 안이다. 모두 미승인 제안이다.

검증 항목  임계값 직전·동일·초과 입력, 동시 타격, Groggy 중 타격과 종료 프레임을 검사한다. 한 번의 임계값 통과로 진입 이벤트가 한 번만 발생해야 한다.

D02 코어의 근접 공격 가능 여부

현재 기준  노출된 본체 코어는 총의 주요 공략 대상이며 닫힌 코어에는 피해가 없다.

결정할 질문  검이 닿지 않는 위치로 배치하는가, 근접 피해 자체를 막는가? 돌진 베기·궁극기가 코어에 닿으면 어떻게 처리하는가?

검토 제안  코어를 갑판 바깥 원거리 위치에 두어 사격 역할을 명확히 하는 안이다. 무기별 피해 허용은 별도 결정하며 위치만으로 허용 규칙을 대신하지 않는다.

검증 항목  닫힘·열림 각각에 검·총·스킬·궁극기를 적용한다. 카메라 조준점과 실제 명중점, 선체·촉수에 가려진 사격도 확인한다.

데이터와 담당 연결 제안

Stagger 최대값·축적량·감소·초기화 정책과 코어 허용 공격 종류를 구분해 관리한다. 보스 담당은 상태와 피해 허용을, 플레이어 담당은 공격 종류와 적중 정보를 제공한다. 엔진은 충돌 결과와 디버그 표시를 지원한다. 정확한 데이터 형식은 F에서 합의한다.

D 상세 전투 규칙 보스와 방어

D03 Groggy 중 촉수 행동

현재 기준  Phase 1은 코어 노출 중 촉수가 멈춘다. Phase 2는 일부 촉수로 조준을 방해한다. Phase 3은 기존 패턴 강화 방향이다.

결정할 질문  방해 촉수 수·패턴·간격은? 이미 공격 중인 촉수는 즉시 중단하는가? Phase 3의 Groggy 행동은? 무력화된 촉수가 노출 중 복귀할 수 있는가?

검토 제안  Phase 2는 한 촉수의 예고가 분명한 공격부터 시험한다. Phase 3의 강도는 별도 검토한다. 노출 시간을 전부 회피에 소비하지 않도록 사격 기회를 측정한다.

검증 항목  진입·종료 시 진행 중인 공격, 무력화·복귀, 동시 공격 상한을 검사한다. Phase 1의 잔여 공격 판정이 코어 공략을 방해하지 않아야 한다.

D04 촉수만 공격하는 클리어

현재 기준  촉수별 HP와 본체 HP를 분리하며 촉수 피해 일부를 본체에 전달하는 방향이다. 비율과 처치 가능 여부는 미정이다.

결정할 질문  촉수 피해로 본체 HP를 0으로 만들 수 있는가? 최소 HP에서 멈추게 하는가? 코어 적중이 필수인가? 한 타격의 피해 전달·무력화 보상은 어떤 순서인가?

검토 제안  코어 공략을 필수로 만들지 먼저 선택한다. 필수라면 촉수 피해의 처치 제한을 명시하고 무효 피해 피드백도 정의한다. 지금 문서에서는 어느 안도 확정하지 않는다.

검증 항목  본체 HP가 낮을 때 촉수·코어 동시 적중, 궁극기의 여러 촉수 적중, 촉수 무력화 직전 초과 피해를 검사한다.

D05 패링 성공과 실패

현재 기준  E로 패링하며 성공 시 큰 Stagger와 긴 반격 기회를 얻는다. 실패 결과와 공격별 허용 기준은 미정이다.

결정할 질문  너무 이른 입력·늦은 입력·불가 공격에 대한 입력은 각각 피격인가? 패링 중 이동과 취소는? 연속 공격은 매 타격마다 판정하는가?

검토 제안  공격 데이터에 패링 가능 여부와 예고 신호를 명시한다. 불가 공격도 알아볼 수 있어야 한다. 실패 피해·경직·후딜 수치는 별도 결정한다.

검증 항목  허용 구간 양 끝, 불가 공격, 복수 촉수의 동시 적중, 패링과 피격이 같은 프레임인 경우를 재현한다.

D 상세 전투 규칙 전환과 실패

D06 실패와 재시작 단위

현재 기준  일반 전투 사망과 탈출 실패 모두 1번 배부터 보스전 전체를 재시작한다.

결정할 질문  자동 재시작인가 버튼 확인인가? 초기 HP·게이지·쿨다운 값은? 결과 UI와 리셋 완료 시점은?

검토 제안  재시작 처리 한 곳에서 플레이어·보스·촉수·배·타이머·카메라·HUD·소리·이벤트를 초기화한다. 실행 중 비동기 로딩과 예약 콜백도 취소 또는 세대 구분한다.

검증 항목  각 배에서 사망·탈출 실패 후 반복 재시작한다. 이전 공격·물기둥·경보가 남거나 플레이어가 중복 생성되지 않아야 한다.

D07 페이즈 전환 시 상태 유지

현재 기준  배 3척에서 세 페이즈를 진행하며 두 번의 배 이동은 필수다. HP 기준값과 상태 유지 범위는 미정이다.

결정할 질문  플레이어 HP·게이지·쿨다운·피격 상태와 보스 Stagger·촉수 HP는 유지하는가? Groggy·사망·HP 전환 기준이 동시에 성립하면 무엇이 우선인가?

검토 제안  플레이어 HP·게이지 유지안을 검토하되 쿨다운의 이동 중 진행 여부는 따로 결정한다. 큰 피해가 여러 기준을 넘어도 배 이동을 생략하지 않는 전환 처리를 제안한다.

검증 항목  각 상태별 전환 전후 값을 비교한다. 한 번의 궁극기가 복수 기준을 넘거나 마지막 HP가 소진되는 경우도 검증한다.

D08 탈출 실패와 공격 여부

현재 기준  제한 시간 내 구역 미진입은 즉사다. 진입 후 충격파에 날아가 다음 배에 자동 착지하며 자동 이동 중 입력 제한·피해 차단을 적용한다.

결정할 질문  구역으로 달려가는 중 플레이어·보스는 공격 가능한가? 제한 시간과 진입이 동시에 발생하면? 전환 대기 중 궁극기·슬로모션은 타이머에 영향을 주는가?

검토 제안  전투→파괴 예고→구역 진입→충격파 발사→착지→다음 전투의 상태를 구분한다. 이동 경로는 제어하되 안전하게 운반되는 시각 연출은 사용하지 않는다.

검증 항목  구역 중복 진입, 시간 종료 경계, 이동 중 공격 입력·피격, 착지 후 조작 복구와 이전 배 침몰을 검사한다.

D 상세 전투 규칙 이동과 입력

D09 바다 추락과 배의 움직임

현재 기준  각 배의 갑판 하나가 전투 공간이다. 다음 배가 미리 보이며 상대 위치는 연출로 유지한다. 실제 부력 물리와 선실 탐색은 범위 밖이다.

결정할 질문  난간 밖 추락을 막는가? 추락 시 즉사·복귀 중 어느 방식인가? 구르기·돌진·피격 넉백도 같은가? 배 흔들림이 충돌면에도 영향을 주는가?

검토 제안  초기 검증에서는 배의 전투 좌표계와 흔들림 연출을 분리하는 안이다. 추락 허용 여부와 난간 파손 후 경계 처리는 사용자 확인 후 정한다.

검증 항목  난간·모서리에서 이동·구르기·돌진·넉백을 실행한다. 흔들림 중 발 위치와 충돌, 배 간 이동 중 바다 판정 오작동을 확인한다.

D10 입력의 의도된 우선순위

현재 기준  같은 공격 입력으로 약·약·강 콤보를 사용한다. Shift 구르기, E 패링, R 궁극기는 확정이다. 공격·조준 마우스 배치와 Q 스킬은 제안이다.

결정할 질문  콤보 어느 구간에서 회피·패링·스킬로 취소하는가? 조준 중 회피하면 조준을 종료하는가? 동시 입력, 키 유지, 선입력의 유효 시간은?

검토 제안  상태별 허용 입력·취소 가능 구간·예약 입력·경쟁 입력 우선순위를 표로 확정한다. 아래 항목은 채워야 할 목록이며 임의 우선순위를 적용하지 않는다.

검증 항목  공격+회피, 공격+패링, 조준+회피, 스킬+궁극기 동시 입력을 반복한다. 저프레임·슬로모션·재시작 후 키 유지도 확인한다.

| 현재 상태 | 결정할 입력 규칙 |
| --- | --- |
| 대기와 이동 | 동시 행동 선택 / 눌림과 유지 구분 |
| 콤보 시작과 판정과 회수 | 구간별 취소 / 다음 공격 선입력 / 콤보 초기화 |
| 조준 | 사격과 근접 입력 분기 / 락온 복귀 / 회피 종료 |
| 피격과 스킬과 궁극기 | 입력 차단과 취소 / 게이지·쿨다운 소비 시점 |
| 탈출과 사망과 일시정지 | 기존 예약 입력 폐기 / 조작 복귀 시 키 상태 |

E 담당 경계와 공통 연결

엔진 1명·렌더 1명·콘텐츠 2명의 구성은 유지한다. 콘텐츠를 플레이어와 보스로 나누는 세부 분담 및 아래 연결 책임은 회의 확인 전 제안이다. 구체적인 클래스명·함수명은 아직 확정하지 않는다.

| 영역 | 제공자와 소비자 제안 | 확인할 경계 |
| --- | --- | --- |
| 오브젝트와 시간과 입력 | 엔진 → 콘텐츠·렌더 | 생성·삭제 시점 / 좌표·시간 단위 / 입력 조회 |
| 모델 리소스 | 엔진·렌더 공동 검토 | 파일 해석·캐시·CPU 데이터와 GPU 업로드 소유권 |
| 애니메이션 | 엔진 → 콘텐츠·렌더 | 재생·블렌딩·이벤트는 엔진 / 행동 선택은 콘텐츠 / 스키닝 렌더는 렌더 |
| 공격과 피격 | 엔진 충돌 → 콘텐츠 규칙 | 충돌은 적중 후보 / 피해·무적·패링 판단의 담당 |
| 보스와 배 전환 | 보스 → 플레이어·렌더·HUD | 전환 시작·발사·착지·실패 이벤트와 완료 통지 |
| 소리와 HUD | 콘텐츠 → 오디오·UI | 값 조회와 이벤트 중복 방지 / 오디오 담당 미정 |

피해 전달 흐름 제안

공격 시작 시 공격 식별자·공격자·공격 종류를 만들고 판정 활성 구간을 연다. 충돌 결과에서 대상을 찾은 뒤 무적·패링·약점 허용 여부를 검사한다. 유효한 적중은 촉수 HP·본체 HP·Stagger·궁극기 게이지에 반영하고 결과 이벤트로 화면과 소리를 갱신한다. 한 공격의 중복 적중 허용 횟수와 처리 순서는 D04·D05에서 확정한다.

프레임 처리와 수명

입력 수집, 행동 갱신, 애니메이션 평가, 판정 갱신, 피해 처리, 상태 전환과 렌더 준비의 순서를 합의한다. 삭제된 대상과 이전 전투의 예약 이벤트가 새 전투에 영향을 주지 않도록 객체 식별과 수명 규칙을 정한다. 메인 스레드·작업 스레드 구분은 도입 필요 시 검토한다.

인터페이스 변경 전달

변경자는 사용하는 담당자에게 변경 이유·영향·사용 예시·검증 장면을 함께 전달한다. 팀원이 각자 피해·시간·상태 전환 규칙을 중복 구현하지 않도록 공통 진입점을 정한다. 저장소·브랜치·통합 담당과 주기는 미정이다.

F 데이터와 에셋 규격

| 데이터 묶음 | 필요한 항목 제안 |
| --- | --- |
| 플레이어 행동 | 이동·회피 거리 / 콤보 구간 / 패링 창 / 스킬 쿨다운 / 궁극기 비용 |
| 피해와 경직 | 공격 식별 / 피해량 / 본체 전달률 / Stagger / 적중 중복 정책 |
| 보스와 촉수 | HP / 패턴과 동시 상한 / 예고·체류·복귀 시간 / Groggy |
| 페이즈와 배 이동 | HP 기준 / 현재 배 / 탈출 구역·시간 / 발사 경로·착지점 |
| 카메라와 HUD | 근접·조준·이동 시점 / 줌 / 락온 / UI가 읽을 상태 |
| 환경과 오디오 | 파도·비·번개·침몰 / 이벤트 이름 / 음원·볼륨·동시 재생 |

저장 형식과 검증

씬과 전투 설정의 파일 형식은 미정이다. 항목명·타입·단위·허용 범위·기본값·버전·오류 처리 방식을 함께 정한다. 음수 시간, 없는 리소스, 잘못된 배 번호와 도달 불가능한 착지점은 로드 시 진단한다. 편집값이 언제 실행에 반영되는지, 저장 없이 종료할 때의 처리는 B에서 검토한다.

시간과 공간의 공통 규칙

길이·각도·시간 단위, 좌표계의 위쪽 축과 앞 방향, 행렬 적용 순서 및 모델 스케일을 합의한다. Perfect Dodge 슬로모션, Hit Stop, 일시정지가 쿨다운·코어 노출·탈출 타이머에 각각 영향을 주는지 표로 확정한다. 초와 프레임 단위를 혼용하지 않도록 데이터에 기준을 표시한다.

에셋 변환 경로

테스트 모델 Hongryeon-mmd.pmx와 hongryeon.fbm 폴더의 PNG 텍스처를 확보했다. 별도 애니메이션 확보 여부는 미정이며 FBM 폴더를 FBX 모델 파일로 취급하지 않는다. Blender 확인→선택한 엔진용 형식으로 내보내기→실제 로딩 검증 순서를 제안한다. 형식·변환 도구·외부 라이브러리는 검토 후 결정한다.

애니메이션 인수 기준 제안

바인드 포즈·뼈 이름·스케일·루트 이동 방식·클립 이름·반복 여부·재생 시간을 확인한다. 공격 판정과 발사·발소리 이벤트의 위치를 기록한다. Blender 작업 담당은 콘텐츠 팀원 중 배정하며 재생은 엔진, 스키닝 렌더는 렌더 담당과 연결한다. 루트 모션 적용 여부는 미정이다.

에셋과 음원 목록

캐릭터·검·총·배·크라켄·효과·음원마다 파일 경로, 확보 담당, 버전, 사용 조건과 대체 리소스를 기록한다. 구매 예산은 미정이다. 최종 에셋이 없어도 임시 모델과 단순 판정으로 통합한다.

G 통합 작업과 검증

아래는 담당별 착수와 완료 기준을 맞추기 위한 제안이다. 작업 날짜와 분담은 회의에서 확인하며 최종 에셋·완성된 에디터를 기다리지 않고 임시 리소스로 연결한다.

| 담당안 | 첫 산출물 | 확인할 결과 |
| --- | --- | --- |
| 엔진 | 오브젝트·Transform·입력·시간·로그 | 콘텐츠가 생성·이동·삭제를 같은 실행 파일에서 사용 |
| 렌더 | 임시 배 갑판·캐릭터·카메라 표시 | 콘텐츠 위치와 렌더 위치 일치 / 리사이즈 처리 |
| 플레이어 | 이동·Shift 회피·약약강 상태 전환 | 입력과 행동이 일치 / 완료 후 정상 복귀 |
| 보스 | 촉수 하나의 예고·공격·회수·HP | 플레이어와 적중 연결 / 패턴 반복 |
| 공동 | 시작·실패·재시작 | 게임 상태와 이벤트·화면이 초기화 |

통합 단계 제안

첫 연결 → 촉수 하나와 검·패링 → 코어와 사격·Groggy → 첫 배 이동 → 세 페이즈 완주 → 환경·HUD·소리 → 성능·안정화 순으로 검증한다. 첫 통합 10월 11일, 11월 말 전체 진행 확보는 기존 일정 제안이며 담당별 작업량을 확인해 조정한다.

완료 판정

코드만 작성한 상태는 완료로 보지 않는다. 재현 가능한 검증 장면, 필요한 데이터, 실행 방법과 알려진 미정 사항을 제공한다. 미정 규칙에 임시값을 사용했다면 해당 규칙 ID와 임시값임을 표시한다. 임시값은 사용자 승인 없이 최종 규칙이 되지 않는다.

공통 회귀 확인 항목

각 배에서 사망·재시작, 두 번의 충격파 이동, 촉수 무력화·복귀, 코어 닫힘·열림, 패링 경계, 조준과 회피 전환을 반복한다. 최소화·포커스 이동·창 크기 변경 후 입력과 화면 복구도 확인한다. 위험한 예외는 D의 규칙별 검증 항목과 함께 기록한다.

성능과 오류 기록

RTX 3060에서 해상도·빌드 종류·장면 조건을 고정해 CPU·GPU 프레임 시간과 급격한 지연을 기록한다. 비·촉수·번개·물기둥이 겹치는 장면을 포함한다. 초기 60FPS 목표의 프레임 예산은 약 16.7ms이며 세부 배분은 미정이다. 오류 보고는 재현 순서·기대 결과·실제 결과·로그·빌드 버전을 포함한다.

H 결정 기록과 변경 관리

상세 검토는 A의 개발 원칙과 Core부터 시작한다. 그다음 Scene·Resource·Animation·Collision·Data·공통 연결, B·C, D01부터 D10 순으로 진행하는 안이다. 전투 구현에 먼저 필요한 항목은 사용자와 순서를 조정한다.

| 규칙 | 현재 상태 | 다음 결정 |
| --- | --- | --- |
| D01 | 부분 확정 | Stagger 감소·초기화·노출 중 축적 |
| D02 | 부분 확정 | 검·스킬·궁극기의 코어 피해 허용 |
| D03 | 부분 확정 | Phase 2·3 Groggy 패턴과 중단·복귀 |
| D04 | 미정 | 촉수만으로 처치 가능 여부와 전달 방식 |
| D05 | 부분 확정 | 실패 결과·가능 공격·판정 순서 |
| D06 | 재시작 단위 확정 | 초기값·UI·리셋 시점 |
| D07 | 부분 확정 | 유지 상태·동시 전환·처치 우선순위 |
| D08 | 부분 확정 | 달려가는 동안 공격·시간 종료 경계 |
| D09 | 부분 확정 | 추락·난간·흔들림과 충돌 |
| D10 | 키 일부 확정 | 취소·동시 입력·선입력 정책 |

항목별 확정 기록 양식

항목 ID와 제목
현재 결정과 검토 질문
확정한 동작과 예외
데이터 항목과 조정 범위
담당 및 영향을 받는 시스템
검증 장면과 기대 결과
확인 날짜와 문서 버전

문서 간 일치

게임 기획서는 플레이 경험과 큰 규칙을 설명하고, 이 문서는 판정·예외·작업·검증을 정의한다. 확정된 변경은 관련 게임 설명과 PPT에 함께 반영한다. 기술 검토 중인 제안이 기존 확정 규칙과 충돌하면 확인 전 대체하지 않는다.