# Nereides
개발 구조와 역할 분담

회의용 초안 v0.1  |  2026년 10월 7일

공통 엔진 위에 플레이어와 보스 규칙을 만들고, 렌더링을 연결한다.
이번 회의에서는 각자의 제공물과 첫 통합 기준을 맞춘다.

## 1 우리가 만들 게임

부유검으로 크라켄과 싸우고, 세 척의 배를 거쳐 탈출하는 액션 게임.
11월 23일에는 한 구역의 핵심 전투를 시연하고, 최종적으로 세 구역을 완주한다.

## 2 전체 개발 구조

## 3 게임 속 대상을 만드는 방법

장면(Scene)에 객체를 만들고, 필요한 기능(Component)을 붙인다.
예: 플레이어 객체 = 위치 정보 + 모델 + 애니메이션 + 충돌 + 플레이어 행동

엔진은 객체와 공통 기능을 제공한다. 플레이어와 보스 담당은 여기에 자기 행동을 붙인다. 에디터에서는 객체의 배치와 기존 기능의 수치를 바꾼다.

## 4 실행 순서

입력 → 행동 → 애니메이션과 위치 → 충돌 후보 → 전투 결과 → 화면 표시

설계 목표는 게임 계산 초당 50회, 화면 출력은 매 프레임이다.
전투 결과는 콘텐츠가 결정하고 HUD·효과·소리는 그 결과를 사용한다.

# 담당 범위와 연결 규칙

각 담당은 자기 기능과 함께 다른 사람이 바로 연결할 수 있는 사용 예제를 제공한다.

| 담당 | 책임지는 범위 | 다른 담당에게 제공할 것 |
| --- | --- | --- |
| 정승환 엔진 | 객체·입력·시간·리소스 재생·충돌·오디오·저장 에디터와 디버깅 | 생성·갱신·삭제 기능 재생 이벤트와 충돌 후보 배치·수치 편집 및 저장 도구 |
| 고성현 렌더 | 모델·재질·조명·그림자 GPU 스키닝과 환경·효과 UI 및 페이드 표시 | 엔진 장면 데이터를 받는 렌더 연결 모델·애니메이션 표시 결과 효과와 UI를 그리는 경로 |
| 유상준 플레이어 | 이동·공격·회피·패링·궁극기 피격·플레이어 카메라·HUD | 플레이어 행동 컴포넌트 공격 정보와 결과 처리 HUD 값·배치 및 소리 연결 |
| 김진우 보스 | 촉수·패턴·Stagger·약점 공격체·구역 전환·재시작 대표 모델과 모션 준비 | 보스 행동과 전투 진행 규칙 촉수·약점의 결과 처리 구역 전환 요청 및 소리 연결 |

## 충돌과 피해

엔진은 “무엇과 무엇이 닿았는지”를 후보로 제공한다. 플레이어·보스 담당은 무적·패링·파괴 우선순위를 적용해 피해와 상태 변화를 확정한다.

## 애니메이션과 표시

콘텐츠가 재생할 동작을 선택한다. 엔진이 동작과 검 궤적을 평가하고, 렌더가 모델을 그린다. 공격 판정과 검 잔상은 같은 공격 시각을 사용한다.

## 구역 전환

보스 담당이 전환 진행을 관리한다. 엔진은 연출 재생과 씬 교체를 제공하고, 렌더는 페이드와 2D 이미지를 표시한다. 플레이어·보스·HUD·카메라는 유지하고 구역 환경을 교체한다.

## 공통 작업 방식

연결을 바꿀 때는 사용 예제와 확인 장면도 함께 전달한다. 전체 통합 담당은 정승환이며, 통합 주기와 브랜치 규칙은 이번 회의에서 확인한다.

# 다음 작업과 회의 결정사항

첫 통합 목표: 한 장면에서 플레이어가 이동·공격하고, 촉수가 반응하며,
그 결과가 모델과 HUD에 표시되는 흐름을 연결한다.

## 다음 제공물 제안

| 담당 | 다음에 준비할 것 | 함께 확인할 기준 |
| --- | --- | --- |
| 엔진 | 고정 tick·입력 소비를 정리하고 객체·재생·충돌 사용 예제 제공 | 화면 속도가 달라도 같은 입력에 같은 판정 결과가 나오는지 |
| 렌더 | Sherlock DX11 연결과 대표 모델 표시 경로 준비 | 엔진의 모델·카메라 데이터를 받아 정상 표시하는지 |
| 플레이어 | 임시 모델로 이동·공격 1회와 공격 정보 전달 예제 준비 | 입력 → 공격 → 판정 요청이 연결되는지 |
| 보스 | 대표 FBX와 모션을 준비하고 촉수 1개의 피격 반응 연결 | 공격 후보를 받아 정해진 전투 값과 상태를 바꾸는지 |

## 기존 목표 일정

10월 18일  공통 객체·입력·고정 tick 기반 제공
10월 25일  대표 FBX 준비 및 Sherlock DX11 연결
11월 23일  한 구역의 핵심 전투와 최소 편집 기능 시연
12월 16일  세 구역 완주 내부 완료 / 12월 18일 발표

## 이번 회의에서 확인할 세 가지

① 담당 범위와 연결 경계에 빠지거나 겹치는 일이 있는가?
② 첫 통합에 사용할 모델·공격·촉수 예제를 무엇으로 할 것인가?
③ 다음 제공물의 날짜와 통합 주기를 어떻게 확정할 것인가?

## 현재 구현 상태와 구분

엔진 저장소에는 객체·리소스·재생·충돌·에디터 기반이 있다. 고정 50Hz 루프는 2026-10-12에 추가했다. Sherlock 렌더와 실제 전투 연결은 별도 완료 확인이 필요하다. 다른 담당의 진행 상태는 회의에서 공유한다.

상세 전투 규칙·기술 선택·전체 작업 일정은 「Nereides Engine 기술 검토서 v1.6」의 A·E·J·M절을 따른다. 위 “다음 제공물”은 회의 제안이다.